**FORMATO DE HISTORIA DE USUARIO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 1 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Registrar Usuario | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Alta | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Docente comité  **Requiero:** Registrarme  **Para:** Gestionar trabajos de grado | |
| **Criterios de aceptación**   1. Registro exitoso: Cuando se ingresen los datos correctamente y se encuentre habilitado por el administrador. 2. Llenar campos obligatorios: Se deben llenar campos obligatorios. | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
| * Crear Interfaz. * Guardar en base de datos. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 2 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Registrar Usuario | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Alta | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Docente Director  **Requiero:** Registrarme  **Para:** Gestionar trabajos de grado | |
| **Criterios de aceptación**   1. Registro exitoso: Cuando se ingresen los datos correctamente y se encuentre habilitado por el administrador. 2. Llenar campos obligatorios: Se deben llenar campos obligatorios. | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
| * Crear Interfaz. * Guardar en base de datos. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 3 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Registrar Usuario | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Alta | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Jurado  **Requiero:** Registrarme  **Para:** Gestionar trabajos de grado | |
| **Criterios de aceptación**   1. Registro exitoso: Cuando se ingresen los datos correctamente y se encuentre habilitado por el administrador. 2. Llenar campos obligatorios: Se deben llenar campos obligatorios. | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
| * Crear Interfaz. * Guardar en base de datos. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 4 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Registrar Usuario | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Alta | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Estudiante.  **Requiero:** Registrarme  **Para:** Gestionar trabajos de grado | |
| **Criterios de aceptación**   1. Registro exitoso: Cuando se ingresen los datos correctamente y se encuentre habilitado por el administrador. 2. Llenar campos obligatorios: Se deben llenar campos obligatorios. | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
| * Crear Interfaz. * Guardar en base de datos. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 5 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Registrar Documentos | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Alta | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Estudiante  **Requiero:** Cargar Documentos.  **Para:** Ser revisados por el comité. | |
| **Criterios de aceptación**   1. Cargar documentos Word: Para que los revisores puedan enviar correcciones en el mismo archivo. | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
| * Crear Interfaz. * Subir documentos al sistema. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 6 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Registrar Documentos | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Alta | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Jurado.  **Requiero:** Cargar Documentos.  **Para:** Enviar correcciones a estudiantes y documentos esenciales para el proceso de trabajos de grado. | |
| **Criterios de aceptación**   1. Cargar documentos Word: Para que los revisores puedan enviar correcciones en el mismo archivo. | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
| * Crear Interfaz. * Subir documentos al sistema. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 7 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Cargar Documentos. | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Alta | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Secretario  **Requiero:** Cargar Documentos.  **Para:** Enviar correcciones a estudiantes y documentos esenciales para el proceso de trabajos de grado. | |
| **Criterios de aceptación**  1. Cargar documentos Word: Para que los estudiantes puedan enviar correcciones en el mismo documento.  2. Cargar documentos en pdf: Para los documentos esenciales para realizar el trabajo de grado, como lo es la resolución 0047. | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
| * Crear Interfaz. * Subir documentos al sistema. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 8 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Descargar Documentos. | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Alta | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Docente Comité.  **Requiero:** Descargar Documentos.  **Para:** Hacer la revisión de los documentos. | |
| **Criterios de aceptación** | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 9 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Descargar Documentos. | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Alta | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Jurado.  **Requiero:** Descargar Documentos.  **Para:** Hacer la revisión de los documentos. | |
| **Criterios de aceptación** | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 10 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Descargar Documentos. | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Alta | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Estudiante.  **Requiero:** Descargar Documentos.  **Para:** Hacer las respectivas correcciones del proyecto, y ver la resolución 0047. | |
| **Criterios de aceptación** | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 11 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Mostrar cronograma. | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Medio. | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Secretario  **Requiero:** Ver cronograma.  **Para:** Saber las fechas para radicar documentos, y fechas de reunión del comité. | |
| **Criterios de aceptación**   1. Actividades por fecha: Para saber qué actividad hay en cada fecha. | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
| * Crear Interfaz. * Mostrar fechas en el cronograma. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 12 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Mostrar cronograma. | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Medio. | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Estudiante  **Requiero:** Ver cronograma.  **Para:** Saber las fechas para radicar documentos, y fechas de reunión del comité. | |
| **Criterios de aceptación**   1. Actividades por fecha: Para saber qué actividad hay en cada fecha. | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
| * Crear Interfaz. * Mostrar fechas en el cronograma. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 13 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Mostrar cronograma. | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Medio. | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Docente Comité  **Requiero:** Ver cronograma.  **Para:** Saber las fechas para radicar documentos, y fechas de reunión del comité. | |
| **Criterios de aceptación**   1. Actividades por fecha: Para saber qué actividad hay en cada fecha. | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
| * Crear Interfaz. * Mostrar fechas en el cronograma. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 14 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Mostrar cronograma. | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Medio. | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Docente Director  **Requiero:** Ver cronograma.  **Para:** Saber las fechas para radicar documentos, y fechas de reunión del comité. | |
| **Criterios de aceptación**   1. Actividades por fecha: Para saber qué actividad hay en cada fecha. | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
| * Crear Interfaz. * Mostrar fechas en el cronograma. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 15 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Mostrar cronograma. | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Medio. | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Jurado  **Requiero:** Ver cronograma.  **Para:** Saber las fechas para radicar documentos, y fechas de reunión del comité. | |
| **Criterios de aceptación**   1. Actividades por fecha: Para saber qué actividad hay en cada fecha. | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
| * Crear Interfaz. * Mostrar fechas en el cronograma. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 16 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Generar Reportes. | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Alto. | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Secretario.  **Requiero:** Consultar información relevante.  **Para:** Saber qué proyectos se han realizado por línea de investigación, por fechas. | |
| **Criterios de aceptación**  1. Por fechas: Para saber que trabajos se han realizado en alguna fecha.   1. Por línea de Investigación: Para saber que trabajos se han realizado por línea de investigación. | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
| * Crear Interfaz. * Ingresar a la base datos. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 17 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Recibir Alertas. | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Alto. | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Estudiante.  **Requiero:** Recibir Alertas.  **Para:** Saber cuánto tiempo me queda para entregar correcciones. | |
| **Criterios de aceptación**   1. Faltando 10 días hábiles: En caso que se esté agotando el tiempo de respuesta. 2. Faltando 5 días hábiles: En caso que se esté agotando el tiempo de respuesta. 3. Faltando 1 días hábiles: En caso que se esté agotando el tiempo de respuesta. | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
| * Crear Interfaz. * Ingresar al cronograma. * Ingresar a la base de datos. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 18 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Recibir Alertas. | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Alto. | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Docente Comité.  **Requiero:** Recibir Alertas.  **Para:** Saber cuánto tiempo me queda para entregar correcciones al estudiante. | |
| **Criterios de aceptación**   1. Faltando 3 días hábiles: En caso que se esté agotando el tiempo de respuesta. 2. Faltando 1 días hábiles: En caso que se esté agotando el tiempo de respuesta. | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
| * Crear Interfaz. * Ingresar al cronograma. * Ingresar a la base de datos. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 19 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Recibir Alertas. | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Alto. | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Jurado.  **Requiero:** Recibir Alertas.  **Para:** Saber cuánto tiempo me queda para entregar correcciones al estudiante. | |
| **Criterios de aceptación**   1. Faltando 3 días hábiles: En caso que se esté agotando el tiempo de respuesta. 2. Faltando 1 días hábiles: En caso que se esté agotando el tiempo de respuesta. | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
| * Crear Interfaz. * Ingresar al cronograma. * Ingresar a la base de datos. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 20 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Subir proyectos sin hacer. | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Bajo. | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Docente Comité.  **Requiero:** Subir Proyectos que se puedan realizar.  **Para:** que los estudiantes tengan otras alternativas de escoger un trabajo para realizarlo. | |
| **Criterios de aceptación** | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
| * Crear Interfaz. * Subir nombres de proyectos al sistema. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 21 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Subir proyectos sin hacer. | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Bajo. | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Secretario.  **Requiero:** Subir Proyectos que se puedan realizar.  **Para:** que los estudiantes tengan otras alternativas de escoger un trabajo para realizarlo. | |
| **Criterios de aceptación** | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
| * Crear Interfaz. * Subir nombres de proyectos al sistema. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 22 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Jurados Asignados. | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Alta | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Estudiante  **Requiero:** Ver los jurados que me han asignado.  **Para:** Informarme. | |
| **Criterios de aceptación**  1. xxx días hábiles: Saber los jurados que me fueron asignados. | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
| * Crear Interfaz. * Ingresar a la base de datos. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 23 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Ingresar Jurados. | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Alta | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Secretario  **Requiero:** Ingresar el nombre de los jurados.  **Para:** Que el estudiante se informe de quienes van a dar el visto bueno al proyecto. | |
| **Criterios de aceptación** | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
| * Crear Interfaz. * Ingresar jurados a la base de datos. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 24 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Crear Proyectos. | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Alta | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Secretario  **Requiero:** Crear el proyecto para cada estudiante, luego de que se haya matriculado financieramente.  **Para:** Que el estudiante pueda registrarse, y posteriormente iniciar su proyecto. | |
| **Criterios de aceptación**   1. Registrar proyecto: Con cedula del estudiante se registrará y luego se asociará al usuario registrado por el estudiante. | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
| * Crear Interfaz. * Ingresar proyectos a la base de datos. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Historia de usuario** | |
| **Número:** 25 | |
| **Programador Responsable:** Team development | |
| **Nombre de la historia:** Crear Usuarios. | |
| **Nivel de riesgo de desarrollo:** Alta | |
| **Peso de la historia:** 10 | |
| **Tiempo estimado:** 2Horas | |
| **Perspectiva del producto**  **Como:** Secretario  **Requiero:** Crear el usuario correspondiente para jurado.  **Para:** Que el jurado pueda ingresar al sistema. | |
| **Criterios de aceptación**   1. Por código de proyecto: Asociar el proyecto al jurado para ser revisado. | |
| **Actividades** | **N° de horas de implementación** |
| * Crear Interfaz. * Ingresar proyectos a la base de datos. |  |